СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  27марта 2024 год             №154

с. Александровка

- Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Александровского сельского поселения на 2024-2028 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 12 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Совет народных депутатов Александровского сельского поселения Терновского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить план мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Александровского сельского поселения Терновского муниципального района  на 2024 - 2028 годы (приложение 1).

2.  Опубликовать настоящее решение в  периодическом печатном издании «Вестник муниципальных правовых  актов  Александровского сельского поселения Терновского муниципального района» и разместить на сайте Александровского сельского поселения.                                                                                                          
            3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Александровского

сельского поселения                                          Л.И. Вострикова

Приложение 1

к решению Совета депутатов Александровского  сельского поселения

от 27.03.0242024 №12

План мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на пять лет  по Александровскому сельскому  поселению Терновского муниципального района

| № п/п | Идентификационный Номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Протяжен- ность | год | Тип щебеночное | Покрытия асфальтирование | Средства местные | областные | Феде раль ные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20-254 804 ОП МП-10 | с.Александровка Ул.Пушкинская | 690 | 2024 | 690 |  |  |  |  |
| 2 | 20-254 804 ОП МП-15 | с.Александровка Ул.Ленинская | 360 | 2024 | 360 |  |  |  |  |
| 4 | 20-254 804 ОП МП-05 | с.Александровка Ул.Коммуна | 200 | 2024 | 200 |  |  |  |  |
| 5 | 20-254 804 ОП МП-05 | с.Александровка Ул.Коммуна | 800 | 2025 |  | 800 |  |  |  |
| 6 | 20-254 804 ОП МП-19 | с.Александровка Ул.Советская | 200 | 2026 |  | 200 |  |  |  |
|  | 20-254 804 ОП МП-07 | с.Александровка Ул.Октябрьская | 300 | 2026 | 300 |  |  |  |  |
| 7 | 20-254 804 ОП МП-11 | с.Александровка Ул.Чернышевского | 860 | 2027 |  | 860 |  |  |  |
| 8 | 20 254 804 ОП МП-7 | с.Александровка Ул. Первомайская | 600 | 2028 |  | 600 |  |  |  |
| 9 | 20-254 804 ОП МП-15 | с.Александровка Ул.Ленинская | 700 | 2028 |  | 700 |  |  |  |

Глава   Александровского сельского поселения                                                                                Вострикова Л.И.