**Отчёт   
о реализации общественно полезного проекта ТОС «Селянка» в 2024 году**

1. Наименование муниципального района: Терновский
2. Наименование населённого пункта: с. Александровка
3. Направление проекта: благоустройство парков и скверов, мест отдыха и иных общественных пространств
4. Название проекта: «Красивая, чистая остановка - лицо села»
5. Основные мероприятия проекта и результаты проекта:

Основные мероприятия проекта:

- демонтировали старый автобусный павильон, плиты под ним, блоки из-под клумб, произвели расчистку территории;

- завезли все материалы и оборудование;

- провели устройство покрытия из бордюра и брусчатки;

- завезли грунт для формирования клумб;

- установили автобусную остановку;

- произвели монтаж светильников и таблички с названием села на остановочном павильоне.

В результате реализации проекта произвели установку нового остановочного павильона размером 3000\*2000\*2300мм из профильной трубы и металлопрофиля с крышей из поликарбоната толщиной 10 мм, с указателем названия села размером 30\*265 см, выполненного на композитной основе с нанесением цветной самоклеющейся пленки, двумя консольными светильниками на солнечных батареях «Эра» SMD 40W, скамьей и урной объемом 0.35м3. На площадке под остановкой установили бордюр в количестве 21 шт. и уложили 24 кв.м. тротуарной плитки "цветок"30\*30\*3см.

Для благоустройства земельного участка, площадью 11\*11 кв.м находящегося перед остановочным павильоном использовали бордюр тротуарный 1000\*200\*80мм в количестве 109 штук, брусчатку 100\*200\*40 мм (цвет серая) в количестве - 66 кв.м. и красную, в количестве 4 кв.м. Для запрещения проезда автомобилей на благоустроенной площадке установили 4 парковочные полусферы. Членами ТОС произведена установка автобусной остановки, урны, светильников, вывески, завезен грунт и щебень, устроено пять клумб из бордюра тротуарного, четыре, из которых будут засеяны газоном, а центральная – цветами. Территория вокруг остановочного павильона отсыпана щебнем.

6. Сведения об участниках проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | Роль в проекте | Вклад в реализацию проекта |
| 1. | Мишина Анастасия Александровна | руководитель | подготовка собрания жителей, защита проекта, оповещение о реализации проекта, поиск поставщиков, организация доставки товара и прием, участие во всех мероприятиях по благоустройству объекта |
| 2. | Лапшев Анатолий Николаевич | организатор | выделение специализированной техники, софинансирование проекта, организация строительства и контроль за ее ходом. |
| 3. | Жуков Иван  Александрович | активист | участие во всем цикле работ по проекту |
| 4. | Пастушков Олег Владимирович | активист | подвоз щебня для обустройства площадки |
| 5. | Дергунов Александр Владимирович | активист | участие во всем цикле работ по проекту |
| 6. | Каньшин Юрий Александрович | активист | Разгрузка материалов и выравнивание грунта и щебня вручную |
| 7. | Мишин Геннадий Николаевич | активист | Разгрузка материалов и выравнивание грунта и щебня вручную |
| 8. | Хромов Александр Сергеевич | активист | сварочные работы, установка павильона |
| 9. | Калинкин Николай Сергеевич | активист | участие во всем цикле работ по проекту |
| 10. | Вострикова Любовь Ивановна | активист | участие во всех мероприятиях по обустройству объекта |
| 11. | Мишин Сергей Анатольевич | активист | разгрузка, погрузка строительных материалов |
| 12. | Лапшева Лариса Анатольевна | организатор | организатор сбора средств |

7. Количество благополучателей по итогам реализации проекта ТОС:326 чел.

8. Информация об использованных денежных средствах:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Собственные (ТОС),  руб. | Привлеченные (спонсоры), руб. | Привлеченные (администрация), руб. | Грант,  руб. |
| **Запланировано** | 39736,00 | 62000,00 | 56400,00 | 255280,00 |
| **Израсходовано** | 39736,00 | 85700,00 | 75790,00 | 255280,00 |

9. Информация об израсходованных денежных средствах:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Собственные (ТОС),  руб. | Привлеченные (спонсоры), руб. | Привлеченные (администрация), руб. | Грант,  руб. |
| 1 | Остановочный павильон размеры (ДхШхВ): 3000х2000х2300 мм.: из профильной трубы 50х50 мм, 40х20 мм, обшит профильным листом, скамья из доски сосновой породы, оцинкованный крепеж. Крыша из поликарбоната, урна объемом 0.35 м3 опрокидывающая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 |
| 2 | Брусчатка, 100\*200\*40 мм 50шт/кв. м2 (серая) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56100,00 |
| 3 | Брусчатка,100\*200\*40 мм 50шт/кв. м2 (красная) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3560,00 |
| 4 | Бордюр тротуарный (поребрик) БР\*100\*20\*80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40300,00 |
| 5 | Тротуарная плитка "Цветок" 30\*30\*3 см 11 шт/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14520,00 |
| 6 | Парковочные полусферы D500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2400,00 |
| 7 | Цемент М500 д20 (50 кг) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18400,00 |
| 8 | Песок | 25800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Геотекстиль | 1610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Указатель остановочного пункта 30\*265см | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Консольный светильник Эра SMD40W | 7760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Кронштейн настенный КР-3 | 1066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Установка бордюра (поребрика) | 0,00 | 0,00 | 75790,00 | 0,00 |
| 14 | Укладка брусчатки (тротуарной плитки) | 0,00 | 75700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Доставка манипулятор | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого:** | **39736,00** | **85700,00** | **75790,00** | **255280,00** |

Председатель ТОС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мишина Анастасия Александровна

*подпись*

Дата: 27.09.2024 г.