ОТЧЕТ

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
ТОС «Селянка»

Александровского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области

В ноябре 2015 года на территории Александровского сельского поселения было зарегистрировано ТОС «Селянка». ТОС объединяет 226 человек различного  возраста и социального положения. На первом собрании членов ТОС   было  принято решение благоустроить  территорию кладбища в с.Александровка.

В сентябре 2016 года инициативной группой населения участников ТОС «Селянка» завершена реализация проекта «Благоустройство кладбища с. Александровка».

В реализации проекта приняло  участие  более   восьмидесяти человек. Участниками ТОС выполнены следующие работы: проведен демонтаж старой изгороди, вырублена дикая поросль, проведены работы по выравниванию территории используя спецтехнику, установлены столбики для  нового забора, установлена изгородь  из металл  профиля, оформлена   из металлоконструкций входная группа,  уложено 30 кв. м  тротуарной  плитки, установлены  скамеечки, урны  и  вазоны, проведена  уборка от строительного мусора, окошена прилегающая территория.

Общественники получили на реализацию проекта 123360 руб. из   средств областного бюджета. На эти средства приобретен весь строительный материал, а именно:

металлопрофиль (Цветной) 156  кв.м,  труба профильная 20*40*1.5 -306 м,  труба профильная 40*40*2-96 м. , труба профильная 60*60 *2- 6 м,

труба профильная 60*60 *3- 12 м ,  саморезы  4.8*19-500, грунт-эмаль по ржавчине черная 5 кг   - 3 шт., расходный материал (гвозди, саморезы, электроды),  смесь пескоцементная (цемент М 400) - 8  *50 кг,

плитка тротуарная  30 кв.м,  бордюр тротуарный «Поребрик» - 23 м., скамейка Лоза 4 шт., урны  - 3 шт., вазон большой круглый- 2 шт.  на сумму 119774 ( сто девятнадцать тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля. Все  строительные материалы использованы  на установку изгороди и  оформление входной группы  на кладбище села Александровка. Также   средства гранта в сумме  3586 ( Три тысячи пятьсот восемьдесят шесть) рублей были направлены на   оплату  работы  специальной техники ( фронтальный Т-30) на выравнивание площади и выкорчевание  мешающих для установки  изгороди деревьев и   мотобура, которым было   выкопано 56  ямок  для установки столбов  из профиля.

Спонсорские средства от индивидуальных предпринимателей и собственные средства   ТОС  составили  40000 руб. и израсходованы  на сварочные работы, укладку тротуарной плитки  и недостающие материалы.

Общая сумма проекта   составила     163360 руб.

Надеемся, что реализация данного проекта позволит мотивировать население к соблюдению чистоты на самом  кладбище и  прилегающей к нему территории и  будет способствовать формированию позитивного образа органа местного самоуправления, сплоченности разных социальных групп населения, практическому взаимодействию  населения в развитии своей территории. Жители  на практике  увидели возможность решения многих проблем сообща. Благоустройство территории кладбища свидетельствует об уважении живущих на территории поселения  жителей  памяти своих предков. Обеспечено соблюдение санитарно-экологических и эпидемиологических требований к данному объекту.

В дальнейшем участники проекта планируют восстанавливать старые захоронения и заботиться о них, произвести выкорчевание старых деревьев, а это значит сберечь память о похороненных здесь людях,  для будущих поколений александровцев.

Приложение: фотоматериал с изображением объекта до начала и после завершения работ.